別紙１

# 各補正係数

・現場閉所による週休２日工事の補正 ・週休２日交替制工事の補正

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ４週６休 | ４週７休 | ４週８休以上 |
| 労務費※ | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 現場管理費率 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |

※主要職種 51 種のみ対象

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ４週６休 | ４週７休 | ４週８休以上 |
| 労務費 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 機械経費 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 共通仮設費率 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| 現場管理費率 | 1.03 | 1.04 | 1.06 |

# 市場単価方式の補正係数について（現場閉所による週休２日工事にのみ適用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 | | | | | |
| No | 名称 | 区分 | 補正係数 | | |
| ４週６休 | ４週７休 | ４週８休 |
| 1 | 鉄筋工 |  | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 2 | ガス圧接工 |  | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| 3 | インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 4 | 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 5 | 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 6 | 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 7 | 防護柵設置工（落石防護柵） |  | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 8 | 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 9 | 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 撤去・移設 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 10 | 道路附属物設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 撤去 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 11 | 法面工 |  | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 12 | 吹付枠工 |  | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 13 | 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 14 | 道路植栽工 | 植樹 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 剪定 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 15 | 公園植栽工 |  | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| 16 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 17 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| 18 | 橋面防水工 |  | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 19 | 薄層カラー舗装工 |  | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 20 | グルーピング工 |  | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 21 | 軟弱地盤処理工 |  | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 22 | コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） |  | 1.00 | 1.01 | 1.01 |

別紙２

# 特記仕様書記載例

（週休２日制適用工事【現場閉所による週休２日工事】） 第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。

２ 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には４週８休達成相当の経費を補正している。

３ 受注者が週休２日交替制工事を希望するときは、受発注者間で協議し週休２日交替制工事に変更することができる。

４ 週休２日制の実施にあたっては、「週休２日制適用工事試行要領（令和４年１０月版）」に基づき行うこと。

（週休２日制適用工事【週休２日交替制工事】） 第○条 本工事は、週休２日制適用工事である。

２ 受注者は、週休２日交替制工事として取り組むこと。なお、予定価格には４週８休達成相当の経費を補正している。

３ 週休２日制の実施にあたっては、「週休２日制適用工事試行要領（令和４年１０月版）」に基づき行うこと。

別紙３

# 公衆が見やすい場所への明示例

・現場閉所による週休２日工事

【工事掲示板】

現場閉所による週休２日工事この工事は，建設現場の

働き方改革を推進するため，

計画的に現場閉所を行うことで週休２日相当の休日確保に取り組んでいます。

工事関係者や公衆が見てわかりやすい週休２日の計画表などを貼り付け

（Ａ３サイズ相当）

建退協

施工体制台帳

施工体制台帳

施工体制台帳

菊建設 鯛興業

菜の花工務店

さくら工業

施工体系図

・週休２日交替制工事

【工事掲示板】

週休２日交替制工事この工事は，建設現場の

働き方改革を推進するため，

技術者及び技能労働者が

交替しながら週休２日相当の休日確保に取り組んでいます。

工事関係者や公衆が見てわかりやすい週休２日の計画表などを貼り付け

（Ａ３サイズ相当）

建退協

施工体制台帳

施工体制台帳

施工体制台帳

菊建設 鯛興業

菜の花工務店

さくら工業

施工体系図

別紙４

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 様式－１４  **工 事 履 行 報 告 書** | | | | | | | | |
| 工事名 |  | | | | | | | |
| 工期 | ～ | | | | | | | |
| 日付 | （ 月分） （受注者名） | | | | | | | |
| 月 別 | | 予定工程 ％  （ ）は工程変更後 | | | 実施工程 ％ | | 備 考 | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |
| （記事欄）  【現場閉所型による週休２日工事】 **記載例（現場閉所）**  今月 現場閉所日 ○日／対象期間 ○日  累計 現場閉所日 ○○日／対象期間 ○○日（○○％）  **記載例（交替制）**  【週休２日交替制適用工事】平均休日率 ○○％ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | 総 括監督員 | 主 任監督員 | 監督員 | |  | 現 場代理人 | 主 任  （監理） 技術者 |
|  |  |  | |  |  |

週休２日制適用工事 現場閉所チェックリスト

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

別紙５

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月日 | 曜日 | 計画上の  閉所日 | 実際の  閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に  差異がある場合等に記載 |
| 6月1日 | 水 |  |  |  |
| 6月2日 | 木 |  |  |  |
| 6月3日 | 金 |  |  |  |
| 6月4日 | 土 |  |  |  |
| 6月5日 | 日 |  |  |  |
| 6月6日 | 月 |  |  |  |
| 6月7日 | 火 |  |  |  |
| 6月8日 | 水 |  |  |  |
| 6月9日 | 木 |  |  |  |
| 6月10日 | 金 |  |  |  |
| 6月11日 | 土 |  |  |  |
| 6月12日 | 日 |  |  |  |
| 6月13日 | 月 |  |  |  |
| 6月14日 | 火 |  |  |  |
| 6月15日 | 水 |  |  |  |
| 6月16日 | 木 |  |  |  |
| 6月17日 | 金 |  |  |  |
| 6月18日 | 土 |  |  |  |
| 6月19日 | 日 |  |  |  |
| 6月20日 | 月 |  |  |  |
| 6月21日 | 火 |  |  |  |
| 6月22日 | 水 |  |  |  |
| 6月23日 | 木 |  |  |  |
| 6月24日 | 金 |  |  |  |
| 6月25日 | 土 |  |  |  |
| 6月26日 | 日 |  |  |  |
| 6月27日 | 月 |  |  |  |
| 6月28日 | 火 |  |  |  |
| 6月29日 | 水 |  |  |  |
| 6月30日 | 木 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 現場閉所日 | 0 | 0 |
| 対象期間 | 30 | 30 |
| 今月の閉所率 | 0.0% | 0.0% ※設計変更は月ごとではなく |
|  |  | 全体の閉所率で判断！ |

週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会社名 | 氏名 | 2022年7月 休日確保状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 今月 | | 累計 | | | 平均  休日  率 |
| 対象  日数 | 休日  日数 | 対象  日数 | 休日  日数 | 休日  率 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A建設 | ○○ | - | - |  | 休 |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | - | 28 | 5 | 28 | 5 | 18% | 18% |
|  | □□ | - | - |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  | - | 28 | 5 | 28 | 5 | 18% |
|  | ◇◇ | - | - |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | 休 | 休 |  |  |  | - | 28 | 6 | 28 | 6 | 21% |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| B建設（一次下請） | ●● | - | - | - | - |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  |  |  | 休 | - | 26 | 4 | 26 | 4 | 15% |
|  | ■■ | - | - | - | - |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  | 休 |  | - | 26 | 4 | 26 | 4 | 15% |
|  | ◆◆ | - | - | - | - |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  |  |  |  | 休 |  |  |  |  | 休 |  |  | - | 26 | 4 | 26 | 4 | 15% |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C建設（二次下請） | △△ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 |  |  |  | 休 |  |  | - | 19 | 4 | 19 | 4 | 21% |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）

※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。

※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。

※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。

別紙６